第四师可克达拉市68团2023年兴边富民行动示范连队饮水改造项目实施方案

**（一）建设地点：**68团1连。

**（二）建设期限：**2023年8月1日—9月30日。

**（三）建设内容：**新建供水PE管21057米、阀门井32座、水表井109座、排气井7座、泄水井4座、室外消火栓20座，新建混凝土道路1758平方米。

**（四）资金投入概算：**项目总投资为349万元，全部申请兴边富民行动项目补助资金。

**（五）资金具体用途：**项目总投资为349万元，其中工程建设费为294.81万元，工程建设其他费为28.39万元，工程预备费为25.80万元。

**（六）效益目标及效益分析：**项目建成后，1连职工群众可以享受24小时的安全供水，同时改善了项目区群众饮水水质，使当地群众吃上放心的自来水，减少了农村常见传染性疾病的发生，有效地提高了这些地区农村人口的健康水平、生活质量以及工作条件，对加强农村文明的建设，增强民族团结，维护边疆稳定，巩固边防都具有十分重要的意义。

**（七）项目后期运行管理：**项目建成后，基础设施属于68团固定资产，由68团自来水公司进行项目后期运营管理和维护，确保项目切实发挥投资效益。