2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴

补助资金——第四师六十七团14连

温室大棚二期项目实施方案

一、项目基本情况

### 项目名称：第四师六十七团14连温室大棚二期项目

### 项目库编码：5700001563115445

### 项目建设性质：新建项目

### 项目建设类别：产业发展类

1. 项目主管单位：第四师可克达拉市乡村振兴局
2. 项目管理单位：第四师六十七团
3. 项目建设（责任）单位：第四师六十七团农业发展服务中心
4. 项目建设（责任）人：郑怀东
5. 项目使用单位：六十七团12连、14连（集体所有制连队）
6. 建设起止年限：2024年4月-2024年10月
7. 建设地点：六十七团14连
8. 建设规模：建设4栋温室大棚，及附属设施。
9. 建设内容：建设4栋温室大棚，总建筑面积2809.36㎡，建筑为轻钢框架结构建筑，高度5.35m。项目附属设施建设（温室周边道路硬化建设和室外管网基础设施建设）。
10. 补助标准：555万元
11. 受益对象：六十七团集体所有制连队居民

 二、投资情况

1. 计划投资总额：555万元
2. 投资具体来源及资金规模

本工程总投资为555万元，全部申请兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

本项目估算总投资555万元：其中建筑工程费521.37万元；其它费用33.63万元。

三、绩效情况

（一）绩效目标

1. 在连队居民区附近建设4栋温室大棚，计划进行热带鱼养殖，预计每棚每年出塘约5吨，产值25万元，总产值100万元；4个棚预计每年团场收益资金24万元（收益资金计划用于带动集体所有制连队发展）。

（二）利益联结机制

团场鼓励集体所有制连队党支部引导连队合作社因地制宜发展壮大特色产业，从“特”和“优”出发，大力发展本团水产养殖业；项目建成后，将交由67团集体所有制连队合作社进行使用，发展渔业养殖，一方面提高渔业生产效率，增加渔业生产利润；另一方面，由集体所有制连队合作社牵头进行渔业养殖，一定程度上提升集体所有制连队居民发展水产养殖的积极性，增强连队农业综合生产能力，促进集体所有制连队居民增收，激活农村经济，助推乡村振兴。

四、联农带农预期成效

通过本项目的建设，大棚将由集体所有制连队合作社租赁进行热带鱼养殖，每年预计产值共计100万元，减去前期人力、鱼苗、团场收益资金、水电及其它杂费支出及第二年应留存的运行经费共计约90万，剩余10万由承租的集体所有制连队合作社社员按照章程及盈余分配办法进行分配。

同时，2024年度大棚建成后团场将鼓励合作社带动更多农户及低收入家庭参与产业发展的各环节，并引导合作社重点对低收入家庭进行带动帮扶，计划2024年大棚可提供工作岗位约4-8个，平均工资约3000元/月，年收入约3.6万元，优先从低收入家庭吸纳劳动力，一定程度上改善低收入家庭的生活状况。

五、项目后期运行管理

项目建成后，项目固定资产由六十七团农业发展服务中心划拨至67团12连、14连，由使用连队负责温室大棚的日常运维管护工作。

农业发展服务中心将要求12连及14连建立温室大棚管理台账：包括温室大棚使用守则、温室内的基本情况、各类设备维修记录等，规范科学合理使用大棚，发挥温室大棚的最佳效益提高经济效益、社会效益。

六十七团农业发展服务中心

 2023年10月12日